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公振兴组办发〔2021〕1号


关于下达公安县2021年第二批
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的
通    知

各乡镇人民政府，县直各有关部门：
公安县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划经过“村级决策、乡镇审核、部门论证”，经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组审定，计划使用衔接资金165万元，拟实施项目13个。项目资金来源为《关于拨付2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（荆财农发〔2021〕263号）和《关于拨付2021年少数民族发展资金的通知》（荆财农发〔2021〕232号）。现将衔接资金项目计划下达给你们，请各地严格按照中央、省衔接资金管理办法要求，切实规范项目实施程序，加快推进项目建设，强化项目资金监管，建立完善减贫带贫机制，落实好资产后续管护，确保资金项目充分发挥效益，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

附件：公安县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目计划明细表	
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附件
公安县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目明细表

	序号
	项目名称
	项目类型
	实施地点
	项目建设时限（几个月）
	责任
单位
	建设任务
	资金规模（万元）
	其中衔接资金（万元）
	筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	带贫巩固机制
	资金来源及
文号

	合计
	
	
	
	
	
	
	1536
	165
	
	
	
	
	

	1
	埠河镇复兴场村蔬菜种植项目
	产业项目
	复兴场村
	2
	埠河镇人民政府
	以“村集体+市场主体+贫困户”模式投资到荆州市维康蔬菜专业合作社，经营蔬菜种植
	210
	10
	统筹+自筹
	村集体和农户
	每年可增加集体经济收入1万元。带动脱贫人口57人务工增收。
	18户57人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	2
	甘家厂乡炊皮山村花卉苗木产业配套路硬化项目
	基础设施
	炊皮山村10组
	1
	甘家厂乡人民政府
	80亩花卉苗木产业配套路硬化长1公里，宽3.5米，厚0.18米，从炊皮山村10组起至花卉苗木基地止
	36
	10
	统筹+自筹
	全村农户
	每年增加村集体经济收入1万元/年
	30户82人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	3
	夹竹园镇卫东村优质稻米加工项目
	产业项目
	卫东村7组
	1
	夹竹园镇人民政府
	10万元投资入股到永峰米厂合作经营优质稻米加工
	10
	10
	统筹
	村集体
	村集体每年增收1万元。带动脱贫户5户务工，每户年增收2000元。
	5户18人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	4
	麻豪口镇月湖村小龙虾冷冻加工合作项目
	产业项目
	月湖村3组
	6
	麻豪口镇人民政府
	入股分红，荆州森盛生态农业有限公司，新建厂房6500平方，冷冻设备一套
	1100
	10
	统筹+自筹
	村集体和农户
	带动脱贫户务工，增加村集村收益1万元。
	20户65人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	5
	孟家溪镇黄堤村葡萄园建设项目
	产业项目
	黄堤村
	3
	孟家溪镇人民政府
	建设葡萄园10亩
	20
	20
	统筹
	黄堤村
	每年增加村级集体经济收入2万元，带动5户脱贫户。
	5户11人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	6
	杨家厂镇荆和村虾稻连作产业生产路硬化项目
	产业项目
	荆和村
	2
	杨家厂镇人民政府
	东大路硬化长250米，宽3.5米，厚0.18米。荆六路到8组抽水机房
	10
	10
	统筹
	全村
	改善生产生活条件
	15户49人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	7
	闸口镇合兴村东进农牧养殖畜肥深加工项目
	产业项目
	合兴村
	1
	闸口镇人民政府
	合兴村东进农牧养殖基地新增畜肥深加工设备和场地，将畜肥转化为肥料，提升附加值
	65
	10
	统筹+自筹
	村集体和农户
	村集体经济年均增收5万元，带动脱贫户20户50人增收。
	20户50人
	市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号）

	8
	章田寺乡南阳村虾稻连作产业生产路硬化项目
	基础设施
	南阳村
	1
	章田寺乡人民政府
	在本村12组堤边至排水站修建虾稻连作生产硬化路500米，宽2.5米，厚0.18米
	15
	15
	统筹
	南阳村
	改善群众生产生活条件，提高虾稻连作生产效益
	30户65人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	9
	章庄铺镇欣荣村油菜—水稻优质高产连片种植联合经营示范项目
	产业项目
	欣荣村
	7
	章庄铺镇人民政府
	与三省桥村、紫金村联合种植500亩高产优质油菜邡油777和水稻种植鄂香二号
	15
	15
	统筹
	欣荣村
	增加村集体经济收益4万元。
	31户122人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	10
	章庄铺镇三省桥村道路路基扩宽建设项目
	基础设施
	三省桥村
	3个月
	章庄铺镇人民政府
	三省桥村主路路基扩宽（土方)2980米*3米
	20
	20
	统筹
	三省桥村
	改善生产生活条件
	30户94人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	11
	章庄铺镇紫金村油菜—水稻优质高产连片种植联合经营示范项目
	产业项目
	欣荣村
	7
	章庄铺镇人民政府
	与欣荣村联合种植500亩高产优质油菜邡油777和水稻种植鄂香二号
	15
	15
	统筹
	紫金村
	增加村集体经济收益4万元。
	10户30人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	12
	章庄铺镇严家嘴村莲米加工设备电力配套项目
	基础设施
	严家嘴村
	1
	章庄铺镇人民政府
	电力设备增容，安装
	15
	15
	统筹
	全村
	改善生产生活条件，
	52户160人
	巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号）

	13
	毛家港镇青羊岗村蔬菜大棚内培育羊肚菌项目
	产业项目
	青羊岗村六组
	4
	毛家港镇人民政府
	本村原有11个蔬菜大棚，计划在6个大棚中培育羊肚菌（11月至次年4月）
	5
	5
	统筹
	青羊岗村
	预计带动脱贫户7户14人，村集体经济年收入可达5万元以上。
	7户14人
	少数民族发展（荆财农发〔2021〕232号）




























                                           公安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
振兴有效衔接工作领导小组办公室
2021年10月16日印发

