附件2

沙洋县创建国家园林县城目标任务分解方案

| 类别 | 序号 | 指标项 | 考核内容 | 目标任务 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 综合管理 | 1 | 园林绿化建设维护专项资金 | 1.政府财政预算中专门列项“园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护管理及相关人员经费； 2.近2年（含申报年）园林绿化建设资金保障到位，且与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应； 3.园林绿化养护资金与各类绿地总量相适应，不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 1.落实“创园”工作专项经费； 2.按管养面积2.5元/平方米拨付管养经费； 3.负责园林绿化建设资金的筹措。 | 2021年 1月31日前 | 县财政局 | 县城管局 |
|  | 2 | 园林绿化科研应用 | 近2年（含申报年）积极应用园林绿化新技术、新成果。 | 园林绿化新技术、新成果在我县得到应用。 | 2021年 1月31日前 | 县林业局 |  |
|  | 3 | 绿地系统规划编制实施（第1条为否决项） | 1.《县城市总体规划》审批后一年内编制完成《绿地系统规划》的编制； 2.《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制（修订），与《县城市总体规划》、《控制性详细规划》等相协调，并依法审核批准实施。 | 编制绿地系统规划、蓝线规划、绿线控制规划、历史文化风貌保护规划、建成区湿地规划、县域生物多样性调查、防灾避险规划、生物多样性规划等九项专项规划。 | 2020年 12月31日前 | 县自然资源和规划局 | 县水利和湖泊局、县文化和旅游局、县城管局 |
|  | 4 | 绿线管理（否决项） | 严格实施县域绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（住建部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016)要求划定并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布，设定绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界，严禁侵占。 | 按照要求划定建成区公园绿地绿线，并在两种以上媒体上公布，设定绿线公示牌或绿线界碑，完善《沙洋县绿线管理办法》。 |  |  | 县城管局、 县司法局 |
|  | 5 | 园林绿化制度建设 | 建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等园林绿化规章、规范、制度。 | 1.完善《沙洋县城市园林绿化实施管理办法》； 2.制定沙洋县园林绿化建设管理、养护管理、生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、防止外来物种入侵等管理制度； 3.制定义务植树制度，确保义务植树成活率和保存率不低于85%，尽责率80%以上。 |  | 县城管局 | 县林业局 |
|  | 6 | 园林绿化管理信息技术应用 | 已建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台，可供市民查询，保障公众参与和社会监督。 | 建立城市园林绿化数字化信息库和信息共享平台。 | 2020年 12月31日前 | 县委政法委 | 县城管局 |
|  | 7 | 公众对园林绿化的满意率(%) | ≥85%。 | 1.采取多种有效形式，加大创建国家园林县城宣传力度，充分利用媒体营造良好的创建活动氛围，使社会各界形成共识； 2.问卷调查不少于城市人口的2‰，评价时抽查人数不少于1‰。 | 2020年 12月31日前 | 县委宣传部 | 县融媒体中心、县城管局、县市场监管局、县统计局、县交通运输局、 县文化和旅游局 |
| 二、 绿地建设 | 8 | 建成区绿化覆盖率(%) | ≥38%。 | 城区闲置地、边角地、不合理硬质铺装用地、菜地等地块绿化。 | 2021年3月31日 | 县创园办 | 各路段单位、土地权属单位、各绿化建设单位（小区）、县城管局、县住建局、县城投公司、沙洋镇、沙洋经济开发区、滨江新区、新港区 |
|  | 9 | 建成区绿地率(%)（否决项） | ≥33%。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 人均公园绿地面积 （否决项） | ≥9㎡/人。 | 1.见空插绿进行小游园建设； 2.合理对城区已有绿地进行改造成公园绿地，增加园路、座椅等园林设施。 |  |  |  |
|  | 11 | 公园绿地服务半径覆盖率(%) | ≥80%（1000-2000（含）㎡公园绿地按照300m服务半径考核，2000㎡以上公园绿地按照500m服务半径考核；历史文化街区参照《城市园林绿化评价标准》计算）。 | 1.完成监狱总医院周边游园建设； 2.完成尉迟恭游园建设； 3.完成洪岭大道与平湖路交汇处节点游园建设； 4.完成西荆河沿岸城区段水产局至农行段绿化建设； 5.金水街旁游园建设。 | 2021年3月31日前 | 县创园办 | 县城管局、县住建局、县自然资源和规划局、县征收办 |
|  |  |  |  | 将林业推广中心苗圃改造成公园绿地。 |  | 县自然资源和规划局 | 县城管局 |
|  |  |  |  | 城区见空插绿、见缝补绿： 1.大桥路老化工厂至江边大堤一侧空地绿化、堤脚处空地绿化； 2.荷花南路农胜幼儿园对面、荷花南路延伸段两侧空地、荷花南路变电所空地、农胜六组居谊桥北侧空地； 3.荷花中路人社局北侧院墙旁空地、荷花路财政食堂至宝丽景空地； 4.荷花北路汉上小学对面、背面空地、汉上小学北侧空地、汉上巴黎南段空地； 5.南环路大华纺织厂门前空地、南环路兴石材至华康砖瓦厂空地、洪岭小学对面转角空地、南环路中医药东侧空地、西侧至疾控中心之间空地、洪岭社区周边菜地、南环路长林监狱对面空地、城投公司与长林监狱之间空地、南环路（荆河路西侧）至名门首府段空地、南环路农贸市场后面空地； 6.荆河北路东侧空地、开源大道富泰桥南侧空地、北侧空地、开源大道老化肥厂家属楼菜地、开源大道南中国人寿至老化肥厂家属楼之间空地； 7.东环线（胜利一街至启林大道）以西所有空地和菜地绿化； 8.白庙港路君临天下南侧空地、长林南一路至洪岭北路之间空地； 9.洪岭北路汉津花园背后空地、洪岭南路洪岭佳苑南侧空地、洪岭南路农机培训至临江仙之间空地； 10.长林路检考审旁二中队门口菜地、对面东方佳苑后面菜地、长林路食药监局东侧空地、西侧菜地、长林路原水利局与出入监之间菜地、长林东路汉津监狱院墙边空地、长林路与荷花路交汇处西北角菜地； 11.平湖大道老县政府后面空地、平湖大道民政局登记处西侧空地、平湖路老检察院至原青少年活动中心旁空地、平湖路北侧北环桥至龙湖湾空地。 | 2021年3月31日前 | 县创园办 | 县城管局、县 住建局、县自然资源和规划局、县征收办、沙洋镇、沙洋经济开发区、滨江新区、新港区 |
|  | 12 | 符合《公园设计规范》要求的综合公园个数 | ≥1。 | 1.基本完成平湖水生态治理和沿岸景观建设。 | 2021年5 月31日前 | 县住建局 |  |
|  |  |  |  | 2.完成太一湖湿地公园(建成区部分）建设。 |  | 县水利和湖泊局 | 县城投公司 |
|  |  |  |  | 3.完成江滩公园建设。（13.5万平方米） |  | 县城管局 |  |
|  |  |  |  | 4.完成围堤湿地公园建设。（明月路周边24万平方米） |  | 县城管局 |  |
|  | 13 | 新建、改建居住区绿地达标率(%) | ≥95%。 基础资料包括2002年以来城市新建、改建居住区名称、建设年代、居住区面积和绿地面积统计表，新建居住区绿地率不低于30%，旧区改造不低于25%。 | 各新建、改建居住区绿地率达标。 | 2021年 3月31日前 | 县房产服务中心 | 县城管局 |
|  |  |  |  | 未竣工的小区，门前绿化广场应先行建设完成，并向市民开放：天水广场。 | 2021年 1月31日前 | 县住建局 | 县房产服务中心 |
|  |  |  |  | 恢复占用的绿地，见缝插绿，要求绿地率达标，并加强养护管理。 | 2021年 3月31日前 | 县房产服务中心 | 县城管局 |
|  | 14 | 园林式单位（居住区）、达标率(%)或年提升率(%) | 达标率≥50%或年提升率≥10%， 提供园林式单位（居住区）评选、表彰文件。 | 下列32家园林式单位提档升级： 县机关事务服务中心、县财政局、县发改局、县民政局、县教育局、县法院、县公安局、县税务局、县住建局、县教育局、县检察院、县消防大队、县交警大队、县市场监管局、县林业局、沙洋地区人民检察院、县自来水公司、县职教中心、县司法局、县园林科研所、县房产服务中心、市堤防管理处、县园林服务中心、县福利院、县林业局、市生态环境沙洋分局、弘润建材公司、洪森食品公司、人行沙洋支行、长林中学、沙洋中学、实验初中。 下列单位创建园林式单位： 县行政审批局、县纪委监委机关、县审计局、县交通运输局、县卫健局、县农业农村局、县委党校、县残联、县烟草专卖局、县邮政分公司、县水政监察大队、县城投公司、县气象局、县畜牧发展中心、县人民医院、县市政公司、县国资局、县投融资服务中心、县档案馆、洪岭派出所、县农商银行、县移动公司、县电信公司、县公路建设养护中心、县建工处、县车管所、县看守所、沙洋陈家山监狱、沙洋镇卫生院、县妇幼保健医院、县农机发展中心、县环卫处、县供电公司、沙洋监狱管理局总医院、沙洋小江湖监狱、沙洋平湖监狱、沙洋监狱管理局、沙洋地区公安局、沙洋长林监狱、汉上小学、洪岭小学、沙洋镇政府、县疾控中心、沙洋镇人民法庭、财政局沙洋分局、实验小学、建行沙洋支行、县老年大学、农行沙洋支行、沙洋国家粮食储备库、卷桥社区、县生活污水处理厂、县工业污水处理厂、县垃圾处理厂、丽康源公司、康辉药业公司、万锦科技公司、子创新材料公司、联投生物公司、德和工业园、佳悦新材料公司、明弘玻璃公司、豆邦食品公司、服装产业园、水晶工业园、楚玉食品公司、福鑫医疗公司。 下列小区创建园林式居住小区： 御水金都、洪森新世界、汉江天地、金都华庭、都市桃源、学府名苑、海鑫家园、时代华府、警苑二期、汉津花园、荷花小区、山水庭园、天水广场、世纪名居、金天地嘉园、天源明珠、电力小区、祥和家园、惠民小区、星辰家园、城中壹号、蓝馨家苑、卷桥新社区、曦晨花园、枣林新社区、锦绣华府、洪岭佳苑、宝丽景、汉上巴黎、光恒泰和、君岭天下、花畔美墅、康大·锦绣洋城、明弘华府、公园壹号、公园美第、龙湖湾、汉鼎阳光家园、小江湖警苑三区、平湖警苑小区、江汉清风园、澜岸观邸、金诚·中央花园、荷花南路新社区、滨江花园、名门首府、福祥家园、海怡苑、岭南花园、荆荷雅苑、长龙时代广场、长林花苑、洪岭新社区、翠堤苑、望江花园。 | 2021年 1月31日前 | 县政府办 | 县文明办、县直各主管部门、县机关事务服务中心 |
|  | 15 | 道路绿化普及率(%) | ≥95%（考核范围为建设区，历史文化街区内的道路可不计入统计）。 | 1.完成建成区道路行道树栽植、补植； 2.提供各条道路绿化的基础资料。 | 2021年 3月31日前 | 县城管局 | 县住建局 |
|  | 16 | 道路绿地达标率(%) | ≥80%（红线宽度不大于50m的道路，绿地率不得低于30%，红线宽度40-50m的道路绿地率不得低于25%，红线宽度小于40m的道路，绿地率不得低于20%）。 | 1.完成道路配套绿化补植或提档升级； 2.老城区无条件栽植行道树的，摆放花箱。 | 2021年 3月31日前 | 县城管局 | 县住建局、 沙洋镇、沙洋经济开发区、滨江新区、新港区 |
|  | 17 | 防护绿地实施率(%) | ≥80%（已建成的城市防护绿地面积除以城市防护绿地规划总面积）。 | 根据绿地系统规划中的防护绿地进行安排。 | 2021年3月31日前 | 县城管局 | 县林业局、县供电公司、市汉江堤防管理处、沙洋经济开发区、滨江新区、沙洋镇、 新港区 |
|  | 18 | 河道绿化普及率(%) | ≥85%（单侧绿地宽度大于等于12m的河道滨河绿带长度除以河岸线总长度）。 | 按标准完成建成区内西荆河及其他水系两岸绿化。 | 2021年 1月31日前 | 县水利和湖泊局 | 市汉江堤防管理处、县城管局 |
| 三、 建设管控 | 19 | 绿地系统规划执行和建设管理 | 1.绿地系统规划得到有效执行，绿地建设符合规划； 2.绿化建设成果得到有效保护，规划绿地性质无改变； 3.园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。 | 1.保护绿化建设成果，无毁坏、破坏绿地事件发生； 2.严禁改变绿地性质。 | 长期 | 县城管局 | 县自然资源和规划局、县行政审批局 |
|  | 20 | 大树移植、行道树树种更换等控制管理 | 1.制定严格控制大树移植及随意更换行道树树种的制度或管控措施，并落实良好； 2.近2年（含申报年），公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模（群植10株以上）移植大树（胸径20cm以上的落叶乔木、胸径在15cm以上的常绿乔木以及高度超过6米的针叶树）、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。 | 1.制定大树移植相关管理制度、并严格执行； 2.在城区所有新建、改建、扩建项目规划审批环节，要实地勘察是否侵占规模以上大树，如有，要采取避让或相关保护措施方能审批，后期要进行监管并将措施落实到位； 3.严格控制大树移植与随意更换行道树树种； 4.加强监督管理，并提供相关数据资料。 | 长期 | 县行政审批局 | 县自然资源和规划局、县城管局 |
|  | 21 | 公园规范化管理 | 1.公园免费开放率100%； 2.公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求，公园功能完善，设施完好,安全运行； 3.公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求，保障公园的公益属性。 | 1.完善公园各类管理制度； 2.完善平湖公园标志、标识和配套设施。 | 长期 | 县城管局 |  |
|  | 22 | 公园绿地应急避险功能完善建设（加分项） | 1.在全面摸底评估的基础上，编制《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中有专章； 2.承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。 | 建成区公园绿地应急避险场所水、电、通讯、标识等设施标识规范。 | 2020年 12月31日前 | 县城管局 | 县人防办 |
|  | 23 | 绿道建设管理 | 1.绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求； 2.绿道及配套设施维护管理良好。 | 完成江滩公园、平湖沿湖绿道建设。 | 2021年 5月31日前 | 县住建局 | 县城管局 |
|  | 24 | 古树名木及后备资源保护 | 1.严禁移植古树名木,古树名木保护率100%； 2.完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 | 完成建成区古树名木和后备资源建档和挂牌工作。 | 2020年 12月31日前 | 县林业局 | 县城管局 |
|  | 25 | 节约型园林绿化建设 | 1.园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面、大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等； 2.合理选择应用乡土、适生植物，严格控制反季节种植等。 | 1.城区新建、扩建、改建项目的配套绿化设计方案审批时，要把节约型园林理念贯穿于方案中； 2.在城区绿化工程建设中坚持全冠栽植，多用乡土树种，控制大树移植，控制建大广场、喷泉、水景、人工水面、大草坪、大色块等。 | 长期 | 县城管局 | 县住建局 |
|  | 26 | 立体绿化推广（加分项） | 因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，且效果明显。 | 1.制定鼓励政策、技术措施和实施方案，积极推广建筑物阳台、屋顶、墙面和立交桥等立体绿化美化； 2.人民医院、自来水公司等单位的屋顶绿化加强管养； 3.各单位搞好院内的立体绿化。 | 2020年 12月31日前 | 县创园办 | 城区相关单位 |
|  | 27 | 历史风貌保护 | 1.制订县域内历史文化风貌保护规划及实施方案，并已获批准，实施效果良好； 2.县城发展历史印迹清晰，老县城形态保存基本完好，县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护； 3.规划区内道路格局符合县城形态特征,尺度宜人,不盲目拓宽取直； 4.不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好，新建建筑具有地域特色和民族文化特征，风格协调统一。 | 1.提供沙洋县历史文化概况、文物古迹分布情况等相关文件资料，及相关的保护措施； 2.提供在文物保护区范围内建设项目的审批资料； 3.提供经审批文化遗产保护规划。 | 2020年 12月31日前 | 县文化和旅游局 | 县自然资源和规划局、县城管局 |
|  | 28 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | 1.依法设立风景名胜区管理机构，职能明确，并正常行使职能； 2.国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理； 3.具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划，风景名胜区建设项目依法办理选址审批手续。 |  | 2020年 12月31日前 | 县文化和旅游局 | 县档案馆 |
| 四、生态环境 | 29 | 生态保护与修复 | 1.县域原有山水格局及自然生态系统得到较好保护，显山露水，确保其原貌性、完整性和功能完好性； 2.水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象，水体岸线自然化率≥80%； 3.自然山体保护完好，无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象； 4.按照县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地； 5.依据规划推进环境整治和生态修复。 | 1.制定县城山体和水体保护规划及实施方案； 2.提供水体岸线遵循绿化生态学原则的相关资料和图片，提供无裁弯取直，筑坝节流，违法取沙等现象的管理措施及汇报材料； 3.提供自然山体保护完好，无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象的管理措施及汇报材料； 4.提供环境整治和生态修复汇报材料、图片和支撑资料。 | 2020年 12月31日前 | 县自然资源和规划局 | 县水利和湖泊局、市生态环境局沙洋分局、市堤防管理处 |
|  | 30 | 生物多样性保护（加分项） | 1.已完成不小于县域范围的生物物种资源普查； 2.以生物物种普查为基础，在《绿地系统规划》中有生物多样性保护专篇； 3.生物物种总量保持合理增长，重要物种及其栖息地得到有效保护。 | 按考核要求，提供相关资料。 | 2020年 12月31日前 | 县自然资源和规划局 | 县城管局 |
|  | 31 | 乡土、适生植物资源保护与应用 | 1.结合风景名胜区、植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库，并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究； 2.积极推广应用乡土及适生植物，在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等，丰富地被植物品种； 3.本地木本植物指数≥0.70。 | 按考核要求，提供相关资料。 | 2020年 12月31日前 | 县自然资源和规划局 | 县城管局 |
|  | 32 | 湿地资源保护（加分项） | 1.已完成规划区内的湿地资源普查； 2.以湿地资源普查为基础，制定湿地资源保护规划及其实施方案； 3.规划区内湿地资源保护管理责任明确，管理职能正常行使，资金保障到位。 | 按考核要求，提供相关资料。 | 2021年1月31日前 | 县自然资源和规划局 |  |
|  | 33 | 全年空气质量优良天数（天） | ≥292天。 | 达标，有城区环境监测台账资料及统计资料。 | 2021年1月31日前 | 市生态环境局沙洋分局 |  |
|  | 34 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率(%) | ≥60%。 | 达标，有城区水质检测台账资料和统计资料。 | 2021年1月31日前 | 市生态环境局沙洋分局 |  |
| 五、市政设施 | 35 | 县容县貌 | 1.建成区环境整洁有序，建（构）筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调，无违章私搭乱建现象。居住小区和街道环卫保洁制度落实，无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为； 2.商业店铺：灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装璜、店面装饰等设置符合建设管理要求，无违规设摊、占道经营现象； 3.交通与停车管理：建成区交通安全管理有序，车辆停靠管理规范； 4.公厕数量达标，设置合理，管理到位。设置密度应≥3座/km2，设置间距应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。 | 1.户外广告(店招)管理制度健全，设置规范统一，审批手续齐全有效，无乱搭乱建、乱贴乱丢、违规设摊、占道经营现象。 | 2021年5月31日前 | 县城管局 |  |
|  |  |  |  | 2.完善洪岭大道、汉津大道、津源大道、荷花路、长林路、平湖路等主要路段公交站台建设。 |  | 县交通运输局 | 县住建局 |
|  |  |  |  | 3.道路交通标志明显，交通秩序良好。 |  | 县公安局 | 县交通运输局、县城管局 |
|  |  |  |  | 4.完成洪岭大道、汉津大道、荷花路临街建筑立面改造。 |  | 县创园办 | 各临街单位 |
|  | 36 | 管网水检验项目合格率(%) | ≥95%。 | 达标，有城区管网水质检测报告及台账资料。 | 2021年1月31日前 | 县城投公司 |  |
|  | 37 | 污水处理（否决项、加分项） | 1.污水处理率≥85%； 2.有污泥达标处理设施，污水处理污泥达标处置率≥60%； 3.城区旱季无直接向水体排污现象，年降雨量400mm（含）以上的新建城区采用雨污分流建设，老城区有雨污分流改造计划。 | 达标，有相关台账资料、统计资料。 | 2021年1月31日前 | 县城投公司 |  |
|  | 38 | 生活垃圾无害化处理率(%)（否决项） | ≥90%。 | 达标，有相关台账资料、统计资料。 | 2021年1月31日前 | 县城管局 |  |
|  | 39 | 公共供水用水普及率(%) | ≥90%。 | 达标，有相关台账资料、统计资料。 | 2021年1月31日前 | 县城投公司 |  |
|  | 40 | 道路完好率(%) | ≥95%。 | 达标，有相关台账资料、统计资料。 | 2021年1月31日前 | 县住建局 | 县城投公司 |
|  | 41 | 市政基础设施安全运行 | 1.县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全； 2.运行管理制度完善，监管到位，县城安全运行得到保障。 | 1.健全管理制度； 2.及时进行维护维修，管理到位，档案资料齐全。 | 2020年12月31日前 | 县住建局 | 县城投公司 |
|  | 42 | 无障碍设施建设 | 建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，且使用及维护管理情况良好。 | 达标，相关资料完整。 | 2020年12月31日前 | 县住建局 | 县城投公司 |
| 六、节能减排 | 44 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例(%) | ≥30%。 | 无 |  |  |  |
|  | 45 | 绿色建筑和装配式建筑 | 1.近2年（含申报年）新建建筑中绿色建筑所占比例≥30%； 2.节能建筑比例：严寒寒冷地区≥40%，夏热冬冷地区≥35%，夏热冬暖地区≥30%； 3.制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 | 达标，相关资料完整。 | 2021年 1月31日前 | 县住建局 |  |
| 综合否决项 | 46 | 对近2年内发生以下情况的县城，均实行一票否决: 1.园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故； 2.城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件； 3.被住房城乡建设部通报批评； 4.被媒体曝光，造成重大负面影响。 | 达标，提供相关资料。 | 2021年9月31日前 | 县住建局 | 县城管局、县自然资源和规划局、县文化和旅游局 |

备注：建成区各单位、社区、路段

- 搞好宣传发动，张贴创园宣传标语，电子显示屏滚动播出宣传。

- 创建园林式单位（小区），无创建条件的单位（小区）可在周边空地或创园办指定的空地进行绿化。

- 保持庭院绿化的干净整洁。

- 切实做好门前三包，保持门前绿化带干净整洁。

搞好单位周边临路空地、菜地的绿化。